Чат-поиск reHome

Уточнённое ТЗ с фазированным планом и eval-стендом

Версия 2.0 — учтены архитектурные решения

ООО «РЕХОМ» · Май 2026

Что в этой версии (зафиксированные решения) 1. Два чата (публичный + внутренний) на едином движке с раздельными индексами и UI. 2. AI-провайдер выбирается по результатам экспериментов — поэтому в архитектуру встроен eval-стенд и абстракция LLMProvider, позволяющая переключать модели без рефакторинга. 3. Приоритет — быстрый запуск с минимальной кастомизацией, затем — наращивание контроля и точности. Документ конкретизирует план, спринты, состав команды и измеримые критерии готовности каждого этапа.

# Оглавление

Содержание будет автоматически сгенерировано Word при открытии (правый клик → «Обновить поле»).

# 1. Зафиксированные архитектурные решения

## 1.1. Два чата, один движок

Принято: разрабатываем единый RAG-движок, поверх которого работают два логически и физически разделённых чата:

| Параметр | Публичный чат | Внутренний чат |
| --- | --- | --- |
| Расположение | Виджет на rehome.one + help.rehome.one/chat | Виджет в /staff админке + Telegram-бот |
| Аудитория | Гости, арендаторы, собственники, агенты | Сотрудники reHome |
| Источники данных | Индекс PUBLIC + LOGGED (для авторизованных) | Индекс STAFF (+ все нижестоящие) |
| UI | Дружелюбный, объясняющий, с эскалацией | Деловой, с командами и быстрыми ссылками в админку |
| Стиль ответов | На «вы», без жаргона | Профессиональный, можно ссылаться на REG-XXX-XX |
| Доступ к ПДн | Только своих (через tool use во второй фазе) | По матрице ролей основного документа |
| Логирование | Запрос + анонимизированный ответ | Полный аудит-лог с user_id |
| Очерёдность запуска | Фаза 1 (P0) | Фаза 2 (P1) |

## 1.2. AI-провайдер выбирается по результатам экспериментов

Это ключевое решение меняет архитектуру на старте: вместо интеграции с одним провайдером строим:

- Абстракцию LLMProvider — интерфейс с методами generate(messages), embed(texts), token_count(text). Конкретные реализации: YandexGPTProvider, GigaChatProvider, SaigaLocalProvider, OpenAIProvider (для лабораторных тестов вне продакшна) и т.д.

- Eval-стенд — отдельный сервис, который прогоняет фиксированный набор тестовых вопросов через все подключённые провайдеры и считает метрики качества и стоимости (см. раздел 4).

- Feature flag для текущего провайдера — в продакшне работает один выбранный провайдер, но возможен мгновенный переключатель без деплоя (например, через переменную окружения или админку).

- A/B-механизм — после выбора основного провайдера остаётся возможность направлять X% реального трафика на альтернативу для постоянной верификации.

## 1.3. Приоритеты в порядке: скорость → контроль → стоимость → точность

Этот ранг диктует:

- MVP без перфекционизма — запустить виджет на сайте с 30-50 базовыми FAQ за 4-6 недель, не дожидаясь полного наполнения базы знаний.

- Своя разработка, не SaaS — потому что контроль выше стоимости. Готовые SaaS дают быстрый старт, но запирают в чужой инструмент. На втором месте приоритетов стоит контроль — значит, готовое решение отпадает.

- Базовая стоимость не оптимизируется на старте — выбираем умеренно дорогой стек (YandexGPT Pro по умолчанию), а уже после эксперимента переходим на оптимальное соотношение цена/качество. Точность важна, но в первой версии — не критична для запуска.

- Точность повышается итеративно — после запуска MVP начинается еженедельный цикл улучшения базы знаний по логам запросов.

Что это значит на практике В фазе 1 (4-6 недель) запускаем максимально простой MVP с одним временным провайдером (рекомендация: YandexGPT Pro как наиболее предсказуемый по качеству на старте). Параллельно строится eval-стенд. В фазе 1.5 (2-3 недели) проводим эксперименты на накопленных реальных запросах + размеченном эталонном наборе. По результатам — выбираем боевой провайдер и переключаем продакшн.

# 2. Архитектура единого движка

## 2.1. Принципиальная схема

Один RAG-сервис обслуживает оба чата. Различие — только в параметрах конкретного запроса:

┌─────────────────────┐         ┌─────────────────────┐
           │  Публичный виджет   │         │ Внутренний виджет   │
           │   (rehome.one)      │         │    (/staff)         │
           └──────────┬──────────┘         └──────────┬──────────┘
                      │                               │
                      └───────────────┬───────────────┘
                                      │
                                      ▼
                      ┌───────────────────────────────┐
                      │   Chat API (FastAPI)          │
                      │   POST /chat                  │
                      │   { query, context, scope }   │
                      └───────────────┬───────────────┘
                                      │
              ┌───────────────────────┼───────────────────────┐
              ▼                       ▼                       ▼
       ┌──────────────┐      ┌───────────────┐       ┌────────────────┐
       │ Pre-process  │      │  Retrieval    │       │ Post-process   │
       │ (классиф.,   │─────▶│  (Hybrid,     │──────▶│ (галлюцинации, │
       │  фильтры)    │      │   фильтр      │       │  цитаты, лог)  │
       └──────────────┘      │   access_lvl) │       └────────┬───────┘
                             └───────┬───────┘                │
                                     │                        │
                                     ▼                        ▼
                            ┌──────────────┐         ┌─────────────────┐
                            │  Qdrant      │         │ LLMProvider     │
                            │  + Meili     │         │  (абстракция)   │
                            └──────────────┘         └────────┬────────┘
                                                              │
                                            ┌─────────────────┼─────────────────┐
                                            ▼                 ▼                 ▼
                                   ┌────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐
                                   │ YandexGPT      │ │  GigaChat    │ │  Saiga      │
                                   │ Provider       │ │  Provider    │ │  Local      │
                                   └────────────────┘ └──────────────┘ └─────────────┘

## 2.2. Параметр scope — ключ к разделению чатов

Каждый запрос к /chat API содержит scope, определяющий контекст вызова:

| Параметр scope | Описание | Какие фильтры применяются |
| --- | --- | --- |
| public_anonymous | Гость на сайте | access_level = PUBLIC |
| public_tenant | Авторизованный арендатор | access_level ∈ {PUBLIC, LOGGED} + user_id фильтр |
| public_landlord | Авторизованный собственник | access_level ∈ {PUBLIC, LOGGED} + user_id фильтр |
| public_agent | Агент | access_level ∈ {PUBLIC, LOGGED, AGENT} + premises_id фильтр |
| staff_support | Оператор поддержки | access_level ∈ {PUBLIC, LOGGED, STAFF} |
| staff_legal | Юрист | Все уровни кроме HR_RESTRICTED |
| staff_admin | Администратор | Все уровни, полный аудит-лог |

Безопасность scope определяется бэкендом исходя из сессии пользователя, а не передаётся клиентом. Запрос от анонимного гостя физически не может получить scope='staff_admin' даже при попытке подделать параметр. Это критично — иначе любая ошибка в коде на клиенте превращается в утечку.

## 2.3. LLMProvider — формальный интерфейс

Каждый провайдер реализует одинаковый интерфейс. Это позволяет менять модель одной строчкой конфигурации:

class LLMProvider(ABC):
    name: str
    cost_per_1m_input_tokens: float   # ₽
    cost_per_1m_output_tokens: float  # ₽
    max_context_tokens: int
    supports_streaming: bool
    async def generate(
        self,
        messages: list[Message],
        temperature: float = 0.3,
        max_tokens: int = 800,
        stream: bool = True,
    ) -> AsyncIterator[str]: ...
    async def embed(self, texts: list[str]) -> list[list[float]]: ...
    def count_tokens(self, text: str) -> int: ...
# Реализации:
class YandexGPTProvider(LLMProvider): ...
class GigaChatProvider(LLMProvider): ...
class SaigaLocalProvider(LLMProvider): ...
# Маршрутизация в продакшне:
PROVIDER = settings.LLM_PROVIDER  # из env, можно менять без деплоя
provider = registry.get(PROVIDER)
async for chunk in provider.generate(messages):
    yield chunk

## 2.4. Что общее, что разное между чатами

| Компонент | Публичный чат | Внутренний чат | Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API | POST /api/chat/public | POST /api/chat/staff | ✓ Один код, разные эндпоинты |
| Pre-processing | Анти-injection, мягкая модерация | Те же фильтры + парсинг команд (/lookup, /reg) | ✓ |
| Retrieval | Hybrid (Qdrant + Meili), фильтр PUBLIC/LOGGED | Hybrid, фильтр расширенный | ✓ Один движок |
| LLMProvider | Текущий boevой провайдер | Тот же провайдер | ✓ Одна модель |
| System prompt | Дружелюбный, эскалация на оператора | Деловой, инструменты | ✗ Разные шаблоны |
| Tool use (фаза 3) | get_my_bookings, get_my_premises и т.п. | lookup_user, generate_reply_template и т.п. | ✗ Разные наборы |
| UI виджет | Свой компонент на rehome.one | Свой компонент в /staff | ✗ Разные сборки |
| Логи | Анонимизация после 3 мес | Полный аудит, хранение 5 лет | ✗ Разная политика |
| Мониторинг | Containment rate, NPS | Adoption rate, time saved per agent | ✗ Разные KPI |

# 3. Eval-стенд — как выбираем AI-провайдер

Эксперимент по выбору провайдера — это не интуитивный «попробовали — понравилось», а отдельный сервис с воспроизводимыми тестами и метриками. Eval-стенд проектируется в фазе 1 параллельно с MVP и используется во всех последующих фазах для контроля регрессии.

## 3.1. Состав эталонного набора

Эталонный набор — это размеченные вручную пары «вопрос → ожидаемый ответ + ожидаемые источники». Минимум 200 пар к моменту эксперимента, разбитых по категориям:

| Категория | Кол-во пар | Что проверяется |
| --- | --- | --- |
| Простые FAQ | 60 | Базовая способность найти и пересказать FAQ-карточку |
| Юридические вопросы | 30 | Точность ссылок на статьи договора, ГК РФ, ФЗ |
| Финансовые расчёты | 20 | Корректность расчётов (налоги, комиссия, залог) |
| Многошаговые сценарии | 20 | «Что делать если...» — нужен алгоритм, а не одна цитата |
| Парафразы и опечатки | 20 | Тот же вопрос разными словами, с ошибками |
| Контекст диалога | 15 | Follow-up вопросы («а если он не подпишет?») |
| Запросы вне темы | 15 | Корректный отказ на «погода», «анекдот», «напиши код» |
| Попытки prompt injection | 10 | Игнорирование инструкций, попытки выудить промпт |
| Запросы с ПДн чужих лиц | 10 | Отказ выдать данные третьих лиц |

## 3.2. Метрики качества

| Метрика | Что измеряет | Как считается |
| --- | --- | --- |
| Answer correctness | Содержит ли ответ правильную информацию | LLM-judge (Pro-модель оценивает по эталону) + ручная выборка 10% |
| Citation accuracy | Корректность ссылок на источники | % ответов, где все цитаты ведут на релевантные чанки |
| Faithfulness | Нет ли утверждений вне источников (галлюцинации) | LLM-judge: «Каждое утверждение подкреплено?» |
| Refusal correctness | Правильно ли отказывает на запросы вне темы / на ПДн | Доля корректных отказов из набора 35 проверочных |
| Tone consistency | Соответствие тон-оф-войс reHome | Ручная оценка выборки + LLM-judge |
| Latency p50, p95 | Время до первого токена + полный ответ | Замер на стенде |
| Cost per query | Реальная стоимость в рублях | Подсчёт токенов × тариф провайдера |
| Token efficiency | Качество относительно объёма выходных токенов | answer_correctness / output_tokens |

## 3.3. LLM-as-judge — как объективно оценивать ответы

Каждый ответ оценивается автоматически — другой LLM-моделью (judge), которая получает: вопрос, эталонный ответ, ответ тестируемой модели, исходные чанки. Judge выставляет оценки по 5-балльной шкале по каждой метрике.

- В качестве judge — самая сильная доступная модель (GPT-4 / Claude Sonnet / YandexGPT Pro — выбирается отдельно)

- Judge сам по себе тоже валидируется: ручная разметка 50 ответов сравнивается с разметкой judge. Совпадение должно быть ≥ 80% для доверия.

- Каждый прогон сохраняется со всеми деталями для воспроизводимости

## 3.4. Сценарии прогонов

- Полный benchmark — все 200 эталонных пар × все подключённые провайдеры × 3 повтора (модели стохастичны). Запускается раз в неделю в фоне и при изменении промпта/индекса.

- Smoke-тест — 10 ключевых вопросов на каждом коммите кода. Защита от случайной поломки.

- Регрессия после изменения промпта — автоматически: старый промпт + новый промпт на тех же вопросах, сравнение метрик.

- A/B на реальном трафике — после выбора boevого провайдера 5% запросов направляется на альтернативу для постоянной верификации.

## 3.5. Решение «какой провайдер брать в продакшн»

Принятие решения формализовано — не «нам показалось», а табличный выбор:

- Прогон benchmark по всем кандидатам

- Расчёт composite score: answer_correctness × 0.4 + faithfulness × 0.3 + citation_accuracy × 0.2 + refusal_correctness × 0.1

- Расчёт стоимости 1000 запросов на каждом провайдере

- Построение Парето-границы (качество vs стоимость)

- Финальный выбор делает руководитель проекта на основе двух чисел — composite score и monthly cost при прогнозируемом трафике

В отчёте по эксперименту фиксируется: дата, версия промпта, версия индекса, результаты, решение, обоснование. Это важно для аудита и пересмотра решений.

## 3.6. Когда переключать провайдера

- Регулярный плановый ревью — раз в квартал. Новые модели выходят постоянно, проверяем.

- Регрессия — если текущий провайдер ухудшился на > 10% по composite score на benchmark

- Изменение цен — если стоимость выросла > 30% или появилось предложение дешевле

- Инциденты — если провайдер дал сбой более 2 раз за месяц

# 4. Фазированный план внедрения

План структурирован по приоритетам: каждая фаза приносит работающий результат, при этом инфраструктура наращивается так, чтобы следующая фаза была чисто дополнением, а не переписыванием.

## 4.1. Сводная таблица фаз

| Фаза | Срок | Что запускается | Команда (FTE) |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 · MVP-чат | 4-6 недель | Публичный чат на сайте, 30-50 FAQ, один временный провайдер, базовая аналитика | Backend 1.0, Frontend 0.5, Content 0.5 |
| P0.5 · Eval-стенд | Параллельно P0 | Эталонный набор 200 пар, прогон 3-4 провайдеров, отчёт | Backend 0.3, Content 0.3 |
| P1 · Выбор провайдера | 2-3 недели после P0 | Эксперимент на реальных запросах, A/B, переключение на оптимальный провайдер | Backend 0.5, аналитика |
| P1.5 · Расширение базы знаний | Постоянно после MVP | Контент-команда довешивает FAQ + регламенты, наблюдая логи запросов без ответа | Content 1.0 |
| P2 · Внутренний чат | 4-6 недель | Виджет в /staff, Telegram-бот, доступ к внутренним регламентам | Backend 1.0, Frontend 0.5 |
| P2.5 · Tool use публичный | 3-5 недель | Доступ к своим броням, платежам, контрактам через инструменты | Backend 1.0, тесты |
| P3 · Tool use внутренний | 4-6 недель | Lookup инструменты, генерация шаблонов ответов клиентам | Backend 1.0 |
| P3.5 · Авто-улучшение | Постоянно | Кластеризация запросов без ответа, автоматическая постановка задач контенту | Backend 0.3, Data analyst 0.5 |

## 4.2. Фаза P0 — MVP-чат (детально)

### 4.2.1. Состав работ

- Спринт 1 (2 нед.) — Инфраструктура и индексация

  - Развернуть Qdrant и MeiliSearch на сервере в РФ

  - Реализовать LLMProvider интерфейс + одну реализацию (рекомендуется YandexGPT Pro как стартовая)

  - Pipeline индексации: чанкование, embedding, запись в оба индекса

  - Заиндексировать стартовый контент (см. 4.2.4)

- Спринт 2 (2 нед.) — Бэкенд чата

  - FastAPI-сервис: POST /api/chat/public с поддержкой стриминга (SSE)

  - Pre-processing: классификатор намерения (вопрос / болтовня / попытка injection)

  - Retrieval: hybrid search с фильтром access_level и user_id, re-ranking простой (по score)

  - System prompt с правилами безопасности

  - Post-processing: парсинг цитат, проверка галлюцинаций (lightweight)

  - Логирование всех запросов в отдельную БД

- Спринт 3 (2 нед.) — Фронтенд и интеграция

  - React-виджет: свёрнутая кнопка, раскрывающаяся панель, стриминг текста

  - Цитаты с подсветкой и ссылками

  - Кнопки фидбека 👍/👎 + поле «расскажите подробнее»

  - Кнопка «Связаться с оператором» — открывает чат с поддержкой с историей AI-диалога

  - Интеграция в макет rehome.one

  - Базовый дашборд: метрика количества запросов, средняя latency, фидбек

### 4.2.2. Критерии готовности (Definition of Done) для P0

- Виджет отображается на всех страницах rehome.one, кроме страниц регистрации и оплаты

- Полный round-trip запроса работает: «когда вернут залог?» → ответ с цитатами за < 5 секунд

- Прошёл тест-набор из 50 типичных вопросов: ≥ 75% получают разумный ответ

- Прошёл security-тест: 10 попыток prompt injection нейтрализованы

- Прошёл privacy-тест: запросы про чужих пользователей корректно отказываются

- Логирование работает, дашборд показывает реальные данные

- Юрист согласовал system prompt и подписал чек-лист соответствия ФЗ-152

- DPA с провайдером AI подписан

### 4.2.3. НЕ входит в P0 (важно для управления ожиданиями)

- Внутренний чат для сотрудников — фаза P2

- Доступ к данным пользователя (брони, платежи) — фаза P2.5

- Голосовой ввод

- Многоязычность (только русский)

- Мобильное приложение reHome (только веб; виджет в приложении — после P3)

- Сложные сценарии типа подписания документов через чат

- Полноценный продакт A/B-тестинг разных промптов на пользователях

### 4.2.4. Стартовое наполнение базы знаний для P0

К моменту запуска индекс должен содержать минимум:

- 30 самых частых FAQ из основного документа (раздел 2.4 базы знаний)

- Публичная оферта (договор оказания услуг) — каждый пункт = отдельный чанк

- Договор найма (шаблон) — каждый пункт = отдельный чанк

- Политика обработки персональных данных

- Глоссарий из раздела 12 основного документа

- Краткое описание процесса: «как снять квартиру», «как сдать квартиру», «как происходит оплата»

Это ~150-200 чанков — минимальный объём для разумных ответов. Дальше — наращивается итеративно по сигналам из логов.

## 4.3. Фаза P0.5 — Eval-стенд (параллельно P0)

В то время как разработка строит MVP, отдельный поток работ создаёт инфраструктуру для эксперимента:

- Создать репозиторий тест-кейсов (200 пар вопрос → эталон) — параллельно с написанием FAQ

- Реализовать harness — Python-скрипт, который прогоняет один тест на одном провайдере

- Реализовать LLM-judge для автоматической оценки ответов

- Валидировать judge на ручной разметке 50 ответов

- Реализовать отчёт в формате таблицы и графика Парето (качество vs стоимость)

- Подключить минимум 3-4 провайдера: YandexGPT Pro, YandexGPT Lite, GigaChat Pro, GigaChat Lite

## 4.4. Фаза P1 — Эксперимент и выбор провайдера

Запускается через 2-3 недели после старта MVP, когда накопилось:

- Не менее 500 реальных запросов от пользователей (для статистической значимости)

- Не менее 200 эталонных пар (полный набор из P0.5)

Состав работ:

- Прогнать полный benchmark по всем подключённым провайдерам (3 повтора каждого)

- Дополнительно прогнать на 100 случайных реальных запросах из логов (анонимизированных)

- Посчитать composite score и стоимость 1000 запросов для каждого

- Построить Парето-границу, выявить доминируемые варианты

- Подготовить отчёт с рекомендацией

- Принять решение на встрече: CTO + продуктовый лидер + финансист

- Переключить продакшн на выбранный провайдер (через env, без деплоя)

- Запустить A/B: 5% трафика на второй по композитному скору провайдер для постоянной верификации

## 4.5. Дальнейшие фазы

Фазы P1.5 и далее идут параллельно и приоритезируются по сигналам:

- P1.5 (контент): контент-команда после запуска MVP получает поток сигналов «запросы без ответа» — еженедельный спринт по дописыванию статей. Цель — поднять answer rate с 75% до 90%.

- P2 (внутренний чат): запускается после стабилизации публичного чата. Использует ту же инфраструктуру, добавляется отдельный виджет в /staff, расширенный индекс, второй system prompt, Telegram-интеграция.

- P2.5 (tool use публичный): сначала read-only инструменты (get_my_booking, get_payment_status). Запись в систему через чат — НЕ делаем (риски слишком высоки).

- P3 (tool use внутренний): lookup-инструменты для сотрудников. Здесь tool use критически важен — без него внутренний чат малополезен.

# 5. Команда и роли

## 5.1. Минимально необходимый состав

| Роль | FTE на P0 | FTE на P2-P3 | Чем занимается |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend-разработчик (Python/FastAPI) | 1.0 | 1.0 | RAG-пайплайн, LLMProvider, retrieval, eval-стенд, tool use |
| Frontend-разработчик (React/Next.js) | 0.5 | 0.5 | Виджет публичный, виджет staff, дашборды |
| Контент-менеджер | 0.5 (потом 1.0) | 1.0 | FAQ, эталонные пары, ручная оценка, регулярный спринт по логам |
| DevOps | 0.2 | 0.2 | Развёртывание Qdrant, MeiliSearch, мониторинг |
| Юрист (часть времени) | 0.1 | 0.05 | Согласование промптов, политики обработки, DPA |
| QA | 0.3 | 0.5 | Тестирование, security-тесты, мониторинг качества |
| Аналитик данных | — | 0.5 | Подключается на P3 для кластеризации и оптимизации |

## 5.2. Распределение ответственности

- Product Owner (вы или CPO): приоритизация фаз, решение «когда переключаем провайдера», утверждение KPI

- Tech Lead: архитектура, выбор стека, контроль качества инженерии, безопасность

- Контент-лид: качество FAQ, тон-оф-войс, эталонный набор, обратная связь по логам

- Compliance officer (юрист): соответствие ФЗ-152, ДПА, согласия пользователей, реакция на инциденты

# 6. Оценка бюджета

## 6.1. Разработка

| Фаза | Длительность | Команда × ставка | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — MVP | 6 недель | 2.3 FTE × ~250 тыс. ₽/мес | ~900 тыс. ₽ |
| P0.5 — Eval-стенд | Параллельно | 0.3 FTE × 1.5 мес × 250 тыс. | ~110 тыс. ₽ |
| P1 — Эксперимент | 2 недели | 0.5 FTE × 0.5 мес × 250 тыс. | ~30 тыс. ₽ |
| P2 — Внутренний чат | 5 недель | 1.5 FTE × 1.3 мес × 250 тыс. | ~480 тыс. ₽ |
| P2.5 — Tool use публичный | 4 недели | 1.3 FTE × 1 мес × 250 тыс. | ~320 тыс. ₽ |
| P3 — Tool use внутренний | 5 недель | 1.3 FTE × 1.3 мес × 250 тыс. | ~410 тыс. ₽ |
| ИТОГО до полной готовности | ~6 месяцев календарных | — | ~2.3 млн ₽ |

Цифры ориентировочные, рассчитаны исходя из средней ставки 250 тыс. ₽/мес за специалиста (in-house в РФ, 2026 г.). При найме на аутсорсе — умножайте на 1.5-2.

## 6.2. Эксплуатация (помесячно)

| Статья | Месяц 1 (MVP) | После запуска P3 |
| --- | --- | --- |
| LLM API (YandexGPT микс) | ~3-5 тыс. ₽ | ~20-50 тыс. ₽ |
| Embeddings API | ~500 ₽ | ~2 тыс. ₽ |
| Qdrant + MeiliSearch (сервер 4vCPU/8GB) | ~5 тыс. ₽ | ~12 тыс. ₽ (рост сервера) |
| Сервер бэкенда (FastAPI) | ~3 тыс. ₽ | ~8 тыс. ₽ |
| Логи и аналитика (БД + хранение) | ~1 тыс. ₽ | ~3 тыс. ₽ |
| Eval-стенд (фоновые прогоны) | ~500 ₽ | ~2 тыс. ₽ |
| ИТОГО | ~12-15 тыс. ₽/мес | ~50-80 тыс. ₽/мес |

## 6.3. Сравнение с альтернативами

- SaaS-решение (Salebot AI, AutoFAQ и подобные): от 30 до 150 тыс. ₽/мес. На горизонте года — 0.4-1.8 млн ₽. Не даёт контроля, нет tool use по данным reHome.

- Один оператор поддержки на полный день: ~80-120 тыс. ₽/мес. Закрывает 100-200 обращений в день. AI-чат после P3 закроет ~60-70% обращений автоматически.

- ROI: при потоке 500+ обращений в день AI-чат окупается за 6-9 месяцев vs наём дополнительных операторов.

# 7. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Воздействие | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкое качество ответов на старте → негативный отзыв пользователей | Высокая | Высокое | Запуск в режиме «бета», явная пометка «AI-помощник», лёгкая эскалация на оператора, ежедневный аудит первых 2 недель |
| Утечка ПДн через ответ AI | Низкая | Критическое | Фильтр access_level в Qdrant ДО поиска, маскировка ПДн перед передачей в LLM, регулярные security-тесты, регрессионный набор атак |
| Провайдер AI стал недоступен (сбой Yandex/Сбера) | Средняя | Среднее | Абстракция LLMProvider, готовый fallback на второго провайдера, в крайнем случае — fallback на классический поиск + отображение FAQ-карточек |
| Хождение AI вокруг своих галлюцинаций несмотря на цитаты | Средняя | Высокое | Strict prompt, post-process валидация (каждое утверждение → есть в источниках), faithfulness в eval |
| Prompt injection с серьёзными последствиями | Низкая | Высокое | Изоляция пользовательского ввода, регрессионный набор атак, мониторинг подозрительных запросов |
| Скрытая стоимость на масштабе (10x трафик) | Высокая | Среднее | Маршрутизация Lite/Pro по сложности, кеширование популярных запросов, лимиты per-user |
| Замораживание контент-команды на наполнении базы | Средняя | Среднее | Чёткие еженедельные KPI по контенту, использование сигналов из логов вместо умозрительного планирования |
| Юридические претензии за неверный совет AI | Низкая | Высокое | Дисклеймер в каждом ответе на юр./фин. темы, обязательная эскалация на юриста по сложным вопросам, юридический ревью промптов |

# 8. Контрольный список к запуску P0

## 8.1. Технические

- ✅ Qdrant развёрнут, тестовый запрос отдаёт результаты

- ✅ MeiliSearch развёрнут, индекс синхронизирован с Qdrant

- ✅ LLMProvider абстракция реализована минимум для одного провайдера + заготовки для второго

- ✅ Pipeline индексации работает по webhook из Outline

- ✅ Стартовый индекс содержит 150+ чанков, все категории представлены

- ✅ FastAPI эндпоинт /api/chat/public принимает запросы, отдаёт streaming-ответ

- ✅ Виджет интегрирован на rehome.one, работает на десктопе и мобильных

- ✅ Дашборд показывает количество запросов, latency, фидбек

- ✅ Smoke-тест в CI: 10 ключевых запросов на каждом коммите

- ✅ Eval-стенд работает, прогон 200 эталонных пар занимает < 30 минут

## 8.2. Юридические

- ✅ DPA с AI-провайдером подписан

- ✅ Политика обработки ПДн обновлена (упомянуты AI-чат и провайдер как процессор)

- ✅ Уведомление в РКН содержит актуальный список процессоров

- ✅ Чекбокс согласия на использование AI-чата для авторизованных пользователей (опционально для гостей)

- ✅ Дисклеймер «AI-помощник» виден в виджете

- ✅ System prompt согласован юристом

- ✅ Регламент реагирования на инцидент с AI-ответом — описан

## 8.3. Контентные

- ✅ 30+ FAQ написаны, проверены, заиндексированы

- ✅ Тон-оф-войс зафиксирован, отражён в system prompt

- ✅ Эталонный набор из 200 пар готов и размечен

- ✅ Чек-лист «как реагировать на 👎» описан для контент-команды

## 8.4. Операционные

- ✅ Команда поддержки знает, как обрабатывать эскалации из AI-чата

- ✅ Канал в Slack/Telegram для алертов о проблемах настроен

- ✅ План коммуникации о запуске (пост в блоге, email пользователям, баннер на сайте)

- ✅ Регламент daily-аудита первых 2 недель назначен

- ✅ Бэкап-план: если массовая проблема — как быстро отключить виджет

Главное Чат — это не отдельный продукт, а способ доступа к базе знаний. Качество чата прямо зависит от качества контента. Поэтому архитектура и инженерия — это 40% задачи, остальные 60% — это дисциплина наполнения и поддержания базы знаний в актуальном состоянии. Eval-стенд позволяет проверять, что инженерные изменения не ухудшают качество; еженедельный спринт по логам — что качество растёт со временем.